APEC产业科技工作组

智能电网项目

项目编号：IST 01 2011A

项 目 实 施 方 案

（第四稿）

2011年10月8日

一、项目背景

智能电网是当今世界能源产业发展变革的最新动向，体现了社会的进步，代表着电网未来发展的方向。目前，建设智能电网的必要性已经在世界范围内被广泛接受，但由于各国间国情和发展现状的不同，对智能电网的概念和特征的总结不完全一致。随着智能电网技术研究和实践的推进，世界各国对智能电网的理解也在不断探索、完善的过程中。构建以信息化、自动化、互动化为特征的国际领先、自主创新、中国特色的坚强智能电网，是适应中国国情，满足未来各方面发展需求的战略性选择。

二、项目概况

（一）项目名称 智能电网新能源接入配置与储存技术合作研究

（二）项目目标

1. 分析智能电网中可再生资源的集成技术。与此同时，为这项技术在实际使用中的利益相关者提供咨询与建议。在电网中使用可再生能源的集成技术的经验将在APEC经济体共享。APEC发展经济体将借此机会提高他们在该领域的能力。

2. 为了进一步推进减少能源浪费，本项目鼓励使用推荐的技术来实现低碳社会，并通过可持续发展来保障生活质量。

通过实验应用达到这一目标。项目成果将更好的传播和提高发展智能电网技术的必要性，从而实现节能减排的目标。

（三）项目运行时间和内容

项目从2011年4月开始分几步进行。

- 2011年4月-2011年9月

明确待研究的特定可再生资源整合与配置技术、客户端管理技术及工作时间表。

时间表如下：

| 时间 | 任务 | 参与者 |
| --- | --- | --- |
| 2011年4月-2011年9月 | 项目计划 | 所有来自APEC经济体的专家，来自APEC发展中经济体的建议。 |
| 2011年12月 （待确认） | 培训 | 来自APEC发展中经济体的候选人 |
| 2011年12月（待确认） | 联合研讨会 | 来自APEC经济体的研究者与专家 |
| 2011年9月-2012年4月 | 技术研究 | 来自APEC经济体的研究者与专家 |
| 2012年3月到2012年8月 | 推荐技术应用的交流和推广 | 接触所有APEC经济体成员，传播至如能源组，附属委员会 培训者及项目参与者 接触包括华北电力大学在内的参与机构 |
| 2012年5月-2012年6月 | 推介会 | 来自APEC经济体的研究者与专家 亚太区域政府利益相关者、公共机构和私营部门和媒体 |
| 2012年7月-2012年8月 | 总结 | 表上提到的与会者，与会专家、学者 |

2. 2011年9月-2011年12月

根据时间表研究技术并进行试验以收集数据及创建样机。

邀请亚太经合组织成员经济体的研究人员参与该项目，预计接待由日本、中国台湾、泰国、美国和其他经济体推荐的专家，将整合出一份关于以上技术的综合研究报告。研究将于华北电力大学（NCEPU）的苏州研究所等地进行。

参与该项目的专家和研究人员将藉此机会在联合研讨会上对其合作细节进行讨论。在此期间，由每个亚太经合组织发展中经济体推荐的一到两人将有机会接受为期两天的培训（包括一次对智能电网基础设施的实地考察）。学员需要将培训课程传播到各自经济体中的利益相关者来进一步巩固培训成果。

培训及研讨会具体内容见附件一。

3. 2011年12月-2012年4月

得出研究结论并进行潜在的技术应用。

1）所有研究者完成项目报告，将项目的最终报告和可执行方案制作完成。

2）向相关企业推广和介绍具有应用潜力的技术。

3）将推荐技术发送到发展中经济体和参与学员及所有经济体的联系人手上。

4. 2010年5月-2012年8月

项目成果推广会（安排见附件二）及项目总结。

附件一：

APEC智能电网新能源接入配置与储存技术合作研究项目

培训与联合研讨会

（一）、培训与研讨会时间和地点

会议日期： 2011年12月14日-18日

会议地点： 中国苏州

（二）、培训内容

1、如何实现可再生能源的整合与智能电网的瞬时管理

2、实地考察智能电网基础设施

（三）培训人员规模

每个APEC发展中经济体推荐1-2人。包括文莱、智利、中国、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、泰国和越南等发展中国家，提供一个免费参加培训名额给以上各国。培训学员人数预计控制在12人左右。

（四）培训流程表

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 2011年12月14日9:00-11:30 | 华北电力大学教授讲课 |
| 2011年12月14日14:00-17:00 | 专家讲课 |
| 2011年12月15日9:00-11:30 | 考察智能电网基础设施 |
| 2011年12月15日14:00-17:00 | 参观研究所 |

附件二：

一、APEC智能电网新能源接入配置与储存技术合作研究项目成果推介会

（一）、会议时间和地点

会议日期： 2012年5月-2012年6月

会议地点： 待定

（二）、主办、承办、协办、支持单位

主办单位：

中华人民共和国科学技术部国际合作司

江苏省科学技术厅

苏州市人民政府

协办单位：

韩国

俄罗斯

中国台北

泰国

日本

承办单位：

苏州市科学技术局

APEC技术转移中心

支持单位：

中国科学技术交流中心

华北电力大学

（三）、会议内容

1. 向所有参与者介绍成果报告，并将宣传成功应用于实际产业的案例。研究人员和专家将应邀出席会议并讲话，与会人员包括政府相关部门、机构和私人企业。发展中经济体的媒体和人员也将出席会议。

2. 对一个或多个成功应用该技术的企业进行实地考察。专家与市民将会对项目输出与应用的技术有一个更深入的了解。

该项目的成果：技术转让会议及项目反馈。

（四）、参会人员规模

参加本次研讨会的人数约为40人，其中领导3人，APEC地区境外嘉宾12人，境内专家18人，新闻媒体3人。

境内参会代表计划邀请智能电网相关的研究机构、大学和企业等单位代表参会。

附件三：

项目实际支出预算

| 项目 | 内容 | 说明 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接劳务 |
| 翻译费 | 文件、报告的翻译 |  | 4500 |
| 同声传译费 |  |  | 25000 |
| 短期雇工费用 |  |  | 48000 |
| 研究专家费 | 研究员：600小时 顾问：80小时 |  | 200000 |
| 专家差旅 |
| 餐饮住宿费 | 第一次：4位专家提供培训 第二次：6位专家参加推介会 | 住宿：360*4人*3天=4320元 餐费：400*4人=1600元 住宿：360*6人*3天=6480元 餐费：700*6人 =4200元 | 16600 |
| 机票 | 第一次：日本培训 第二次：推介会 | 机票：6000*2人=12000元 机票：均6000*4人=24000元 | 36000 |
| 参与人员差旅 |
| 餐饮住宿费 | 第一次：10位与会者培训 第二次：32位与会者参加推介会 | 住宿：360*10间*3天=10800元 餐费：400*20人=8000元 交通费：10000元 住宿：360*16间*3天=17280元 餐费：700*34人=23800元 交通费：15000元 | 84880 |
| 机票 | 第一次：12位与会者日本培训（另有2位不提供机票） 第二次：4位与会者参加推介会 | 机票：6000*12人=72000元 | 72000 |
| 其他 |
| 宣传材料、项目报告 | 纸质宣传材料 100套会议材料和100套光盘 背景板 易拉宝 |  | 8000 |
| 专业设备 | 2台电脑*2天 2个投影仪*2天 1台打印机*2天 2个屏幕*2天 |  | 5000 |
| 复印 |  |  | 6400 |
| 能源、通信(电话、传真、邮寄、运输) |  |  | 3200 |
| 主办费（提供房间出租,文具，茶歇等） |  |  | 25000 |
| 总计 |  |  | 534580 |